# Załącznik Nr  5

PWSZ-K-BAG-2901-6/2020

Projekt umowy …./2020

na pełnienie  nadzoru inwestorskiego

### zawarta w dniu …………………….. 2020 r., w Koninie pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  mającą siedzibę przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie, reprezentowaną przez  prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka - Rektora PWSZ w Koninie zwaną 
w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………….. z siedzibą ………………………………………, NIP: ………………………………, REGON: ………………………………….

zwanym dalej Inspektorem

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT l ZAKRES UMOWY

1. Zamawiający zleca a Inspektor zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego (od momentu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego z Wykonawcą do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych), na następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 35, polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu stropodachu wraz 
z warstwami wykończeniowymi, wykończeniu elewacji na większości powierzchni – częściowo okładziną (zgodnie z rysunkami), wymianie okien wraz z parapetami w całym budynku i drzwi wewnętrznych na II piętrze, wykonaniu instalacji teletechnicznej na II piętrze, wykonaniu kontroli dostępu do pomieszczeń na II piętrze, częściowym remoncie/wymianie instalacji elektrycznej, wymianie wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami, spustami i rynnami spustowymi, wykonaniu innych drobnych napraw ścian i elementów wyposażenia elewacji, wykonaniu oddymiania klatki, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, przebudowie łazienek na trzech kondygnacjach. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

Zadanie nr 2 – Budowa windy zewnętrznej: w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja wolnostojącego szybu windy osobowej przy ścianie zewnętrznej podłużnej budynku PWSZ 
w Koninie. Projektuje się wykonanie szybu windowego jako wolnostojącego przylegającego do ściany frontowej budynku PWSZ w Koninie. Szyb windowy posadowiony jest bezpośrednio na gruncie na płycie fundamentowej grubości 40 cm. Projektuje się wykonanie szybu w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne niezbędne do wykonania prac budowalnych pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Zadanie obejmuje również dostawę i montaż dźwigu osobowego wraz 
z montażem i uruchomieniem. Dźwig musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia dźwigu do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu technicznym UDT. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

w zakresie wszystkich branż w oparciu o przygotowywaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i umowę zawartą 
z Wykonawcą/Wykonawcami robót.

§2

OBOWIĄZKI I PRAWA INSPEKTORA

- Do obowiązków Inspektora należy świadczenie usługi  nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie.

- Obowiązki i prawa nadzoru inwestorskiego określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

- Szczególne obowiązki Inspektora:

  - opiniowanie opracowanej, przez projektanta na podstawie SIWZ (zawartej 
w  postępowaniu przetargowym - nr sprawy PWSZ-K-BAG-29020-3/2020) dokumentacji projektowej;

  - konsultacje, dla Zamawiającego w celu pomocy oceny kompletności dokumentacji projektowej;

  - konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót;

  - udział w przekazaniu placu budowy;

  - weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

  - uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;

  - kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez Wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót;

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

  - ujawnianie występujących na nadzorowanej inwestycji nieprawidłowości 
i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót i autora projektu;

  - opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego;

  - zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach   i uchybieniach technicznych;

  - potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy robót z Zamawiającym;

  - uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru 
i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;

  - przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru;

  - nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót;

  - opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót;

  - weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją                        i zatwierdzeniem;

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika  w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór;

  - udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad 
i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:

  - zwolnienia Wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z postanowień umowy;

  - wprowadzania robót dodatkowych lub zamiennych bez akceptacji Zamawiającego;

  - wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów 
i urządzeń bez uprzedniej aprobaty Zamawiającego;

  - zlecenia Wykonawcy wykonania robót nieobjętych umową.

§3

SPRAWOWANIE NADZORU

- Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – ………………………………………,

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………….,

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych – ……………………………………………

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z robót budowlanych, Inspektor zapewni nadzór inwestorski w innej specjalności jak wyżej, w celu zapewnienia właściwego nadzoru.

- Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osób wymienionych w pkt 1 w każdej sytuacji, gdy nie będą one mogły wykonywać swoich obowiązków. Osoba pełniąca zastępstwo musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 1 pkt 2. Za wybór i działania wyznaczonego zastępcy odpowiedzialność ponosi Inspektor.

- Nadzorowanie robót następować będzie w takich odstępach czasowych by była zapewniona skuteczność nadzoru oraz stosownie do potrzeb Wykonawcy robót i Zamawiającego.

- Inspektorzy nadzoru będą dostępni dla Zamawiającego i Wykonawcy robót we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 na każde wezwanie Zamawiającego.

- Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do podejmowanych działań wobec osób trzecich.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i umowy z Wykonawcy/Wykonawcami robót, co zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych zostaną zwrócone Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Przekazywanie Inspektorowi dokumentów podlegających konsultacji.

- Współdziałanie z Inspektorem dla terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

§5

WYNAGRODZENIE l TERMINY PŁATNOŚCI

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ………. zł  plus  podatek VAT co daje kwotę brutto: ……………. zł /słownie: …………………………….. złotych  (…./100)/.

- Wykonawca wystawi faktury z podziałem na zadania:

Zadanie 1:

w wysokości netto: ………… zł  plus  podatek VAT co daje kwotę brutto: …………… zł /słownie: ………………………. złotych  (…./100)/.

Zadanie 2:

w wysokości netto: ……………. zł  plus  podatek VAT co daje kwotę brutto: ……………. zł /słownie: …………………………………. złotych  (…./100)/.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 2, będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za uczestnictwo w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, który ustalono na ….. miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku opóźnień Zamawiającego w regulowaniu płatności, Inspektor ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, określonej w art. 481 § 2 KC (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

§6

CZAS TRWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych.

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót określi opracowany przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora harmonogram rzeczowo – finansowy.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

  - Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac zgodnie z zakresem umowy, lub przerwał ich wykonywanie a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub opieszały albo jeżeli jego działania narażają Zamawiającego na szkodę, a pomimo upomnienia nie następuje poprawa w wykonywaniu obowiązków, albo w inny sposób narusza istotne postanowienia umowy.

- Inspektor może odstąpić od Umowy gdy:

  - Zamawiający przez czas dłuższy niż 14 dni po upływie umownego terminu płatności, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności z faktur wystawionych przez Inspektora, pomimo otrzymania dodatkowego pisemnego wezwania.

- Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z dniem doręczenia drugiej stronie stosownego  oświadczenia, złożonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Doręczenie winno nastąpić na adres wskazany na wstępie umowy. Nie wskazanie przez stronę jej nowego adresu powoduje, że pismo wysłane na dotychczasowy adres jest skuteczne. Pismo 
w sprawie odstąpienia powinno wskazywać na okoliczności uzasadniające skorzystanie przez stronę z prawa do odstąpienia.

§ 8

KARY UMOWNE

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących drugiej strony, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jeżeli terminy wykonania określonych czynności przez inspektora nadzoru ustalone/wyznaczone zostaną w toku prowadzonych prac budowlanych albo wynikać będą bezpośrednio z harmonogramu robót. Wysokość kary umownej ustala się na 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku braku dostępności w terminach wskazanych w § 3 ust. 5, każdorazowo Zamawiający może naliczyć Inspektorowi nadzoru karę umowną w wysokości 1000 zł.

- W razie, gdy wartość szkody spowodowanej niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem Umowy przez którąkolwiek ze stron przekroczy wartość zastrzeżonych z tego tytułu kar umownych, druga strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z wynagrodzenia umownego.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy, a także związane z roszczeniami z niej wynikającymi w postaci kar umownych, odszkodowań, odsetek itp. rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

- Obowiązuje posiadanie przez Inspektora ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego Inspektor zobowiązany jest w każdym czasie okazywać aktualną polisę.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,  dwa dla Zamawiającego.

INSPEKTOR                                                                              ZAMAWIAJĄCY